Detalhamento

Institucional - Padronização de Roteiro de Instruções e Requerimentos

- Requerente

Refere-se ao chamado GLPI - Chamados - 66421 (crecisp.gov.br) cujo solicitante é o Dr. Samuel Ventino Cardoso CRECI SP 2ª Região da Superintendência Operacional.

- Objetivo

Alterações no menu de acesso rápido do site institucional, troca de alguns termos das opções do menu, mudança na forma de responsividade atual e padronização de roteiros de instruções e requerimentos da Secretaria. O objetivo final com essas alterações é tornar mais facilmente visível as opções disponíveis.

O Menu corresponde ao das opções <Corretor> <Cidadão> <Estagiário> <Inscrição> e <Serviços>, conforme abaixo:

- Eliminar o destaque de cor da opção Serviços

- Trocar termo Inscrição por Secretaria: O termo atual não expressa todos os tipos de opções existentes (incluindo as novas sugeridas). Inscrição é apenas uma delas.

- Escopo

O escopo das mudanças correspondem aos seguintes:

- Retirar o destaque da opção <Serviços>, que se apresenta em tom mais escuro

- Wireframe (Protótipo)

https://www.figma.com/proto/dNH8p5KdE1iYoeUNf9qVlF/Conv%C3%AAnios-V2?node-id=5%3A27&starting-point-node-id=5%3A27

Figura1 – Tela Inicial

Figura 2 – Pesquisa de serviços

Figura 3 – Detalhamento do serviço disponível.

Figura 4 – Site Administrativo Manutenção de Convênios

- Premissas

As empresas a serem cadastradas devem se enquadrar nas categorias previamente cadastradas.

- Restrições

O desenvolvimento restringe-se a uma evolução do sistema em uso, não está prevista inovação tecnológica.

- Exclusões do Projeto

Não está prevista a inclusão de qualquer nova funcionalidade relacionada às categorias acrescidas ou à nova interface.

As categorias não poderão ser customizadas por meio de interface de usuário e nem está previsto um módulo administrativo para o sistema.

O sistema não proverá funcionalidade de intermediação entre inscritos e conveniados.

- Arquitetura

As interfaces do sistema serão disponibilizadas no Site Institucional, assim como está atualmente, inclusive as relacionadas ao Administrativo. Todas as funcionalidades serão desenvolvidas em ASP.net MVC 5, conforme o padrão do sistema atual.